PHÂN TÍCH

SS05

CHỌN HẠNG MỤC ĐƯA VÀO SPRINT BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW (RIKKEIGO)

PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 CÁCH GÁN NHÃN MOSCOW

- Cách 1: Gán nhãn theo Yêu cầu Stakeholder (Cảm tính / Mong muốn)

  - Mô tả: Đánh giá nhãn dựa trên mức độ yêu cầu và lý do từ các bộ phận liên quan (như Marketing muốn #6 để hợp không khí khuyến mãi, CSKH muốn #5 để giảm cuộc gọi support).

- Cách 2: Gán nhãn theo Phép thử Giá trị Nghiệp vụ & Rủi ro (Agile Standard)

  - Mô tả: Đánh giá nhãn dựa trên phép thử: "Nếu thiếu hạng mục này thì bản phát hành có hoạt động được bình thường và đạt mục tiêu cốt lõi không?" (Sử dụng giải pháp thay thế tạm thời làm tiêu chí phân loại).

PHẦN 2 - SO SÁNH 2 CÁCH GÁN NHÃN

| Tiêu chí | Cách 1: Theo Yêu cầu Stakeholder | Cách 2: Theo Giá trị Nghiệp vụ & Rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | Dễ dẫn đến xung đột do bộ phận nào cũng coi yêu cầu của mình là quan trọng nhất, khiến nhóm Must bị phình to vượt quá 60% năng lực. | Đảm bảo tính khách quan vì có tiêu chí đo lường rõ ràng (có giải pháp thay thế hay không) để bác bỏ các yêu cầu cảm tính. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | Nguy cơ bị đe dọa vì các bộ phận kinh doanh/marketing ưu tiên tính năng bề nổi, dễ đẩy #1 (Sửa lỗi kỹ thuật) xuống nhóm thấp hơn. | Bảo vệ tuyệt đối #1 vì sửa lỗi thu sai tiền là rủi ro nghiệp vụ nghiêm trọng, bắt buộc phải có để hệ thống vận hành đúng. |

PHẦN 3 - ÁP DỤNG GÁN NHÃN VÀ CHỐT SCOPE SPRINT

- Lựa chọn: Chọn Cách 2 (Theo Giá trị Nghiệp vụ & Rủi ro).

1. Gán nhãn MoSCoW cho 6 hạng mục (Kèm lý do)

- [#1] Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (2 điểm): MUST

  - Lý do: Lỗi trực tiếp làm sai lệch tiền của khách hàng và doanh thu, thiếu sửa lỗi này thì bản phát hành không thể chạy an toàn.

- [#2] Áp mã khuyến mãi khi đặt xe (2 điểm): MUST

  - Lý do: Là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để phục vụ chương trình "Tháng khuyến mãi", không có giải pháp thay thế.

- [#3] Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3 điểm): SHOULD

  - Lý do: Cần thiết để tối ưu trải nghiệm thanh toán, nhưng không có vẫn chấp nhận được vì khách vẫn trả được tiền mặt.

- [#4] Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm): COULD

  - Lý do: Tính năng giá trị gia tăng, không phải mục tiêu chính của chương trình "Tháng khuyến mãi" đợt này.

- [#5] Chat với tài xế (3 điểm): WON'T

  - Lý do: Tạm hoãn trong Sprint này vì đã có cách xử lý tạm thời là gọi điện thoại trực tiếp.

- [#6] Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi (2 điểm): SHOULD

  - Lý do: Tăng hiệu ứng thu hút cho "Tháng khuyến mãi", nhưng nếu trễ vẫn có thể cắt bỏ vì ứng dụng vẫn vận hành đặt xe bình thường với giao diện cũ.

2. Chốt danh sách hạng mục đưa vào Sprint (Năng lực: 10 điểm)

| STT | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | 2 |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | 2 |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | 3 |
| 4 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Should | 2 |
| TỔNG | 4 Hạng mục được chọn |  | 9 / 10 điểm |

(Hạng mục #4 - Could và #5 - Won't bị loại ra khỏi Sprint này. Nhóm giữ dư 1 điểm dự phòng).

3. Tính tỷ lệ Must

- Số điểm thuộc nhóm Must: 2 + 2 = 4 điểm.

- Tổng điểm cam kết của Sprint: 9 điểm (trong tổng năng lực 10 điểm).

- Tỷ lệ Must:

  - So với điểm cam kết: 4 / 9 = 44.4%

  - So với tổng năng lực: 4 / 10 = 40%

Kết luận: Tỷ lệ Must nằm dưới ngưỡng an toàn 60%, đảm bảo nhóm có đủ khoảng trống linh hoạt (với 5 điểm dành cho Should) để cắt giảm nếu có rủi ro trễ tiến độ.